| 高新区2013年度领导包抓重点项目（工作）及责任分工一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作/项目名称 | 年度计划投资(亿元) | 2013年主要建设内容 | 进度要求 | 包抓 领导 | 责任单位 | 项目落地、建设责任人（第一人为项目或工作的牵头人） | 征地拆迁及环境保障责任人 |
| 1 | 新型材料循环产业园（金属镍产业） | 8 | 一期年产2万吨镍材和60万吨硫酸生产线开工建设，完成投资8亿元。 | 年底前完成 | 黄 勇 钱民强 | 金属镍援建办 | 周希军 | 杨友富 |
| 2 | 富强机场项目启动和筹融资工作 | 2 | 试验段开工建设，完成投资2亿元。 |  | 黄 勇 张志群 | 机场办 财政局 | 尹玮玮 陈 帆 | 李天翔 |
| 3 | 创新融资模式， 多渠道融资 |  | 保证土地收储、基础配套、保障房建设资金；做好10亿元债券发行工作；做好房产销售工作。 | 年底前完成 | 黄 勇 | 财政局 高新公司 | 陈 帆 王 剑 |  |
| 4 | 策划好、谋划好项目 |  | 规划统筹，策划一批增加高新区核心价值的产业、商业、教育、文化项目。 |  | 黄 勇 | 规划局 招商局 国土局 | 管大维 赵金山 唐明鑫 |  |
| 5 | 月河、傅家河片区12平方公里城市设计和管理体制 |  | 完成月河、傅家河片区12平方公里城市设计和编制控规以及村组托管工作。 | 年底前完成 | 黄 勇 刘昌兰 | 规划局 社管局 国土局 | 管大维 杜少军 赵金山 |  |
| 6 | 土地收储整理 | 4 | 牵头组织征地拆迁工作，全年收储土地4000亩以上，确保项目用地和工程实施进度。 | 年底前完成 | 刘昌兰 | 国土局 社管局 统征办 | 赵金山 况诗山 杜少军（按照土地收储整理责任分工进行） |  |
| 7 | 违法用地、 违法建筑专项整治 |  | 对辖区内违法用地、 违法建筑进行专项整治。 | 6月30日前完成 | 刘昌兰 钱民强 | 国土局 规划局 执法大队 | 赵金山 刘海松 管大维 |  |
| 8 | 安康渝企工业园 | 4 | 完成创新一路建设，启动园区水、电、路等基础设施配套建设，引进3-5家中小企业入园建设。 | 年底前完成 | 刘昌兰 | 招商局 社管局 国土局 | 管大维 李 伟 唐明鑫 | 杜少军 白 瑾 康厚乾 |
| 9 | 电梯生产制造项目 | 1.5 | 完成办公楼及主厂房建设，一期年产2000台电梯生产线投产。争取1000万元陕南突破发展资金扶持。 | 年底前完成 | 刘昌兰 | 招商局 社管局 规划局 国土局 | 杜少军 况诗山 管大维 | 况诗山 杜少军 鲁宏来 |
| 10 | 众辰钟表机芯 生产项目 | 1 | 完成主体厂房、钟表机芯生产线建设。 | 年底前完成 | 刘昌兰 | 招商局 规划局 国土局 | 况诗山 管大维 唐明鑫 | 况诗山 鲁宏来 |
| 11 | 新民生医药物流 中心项目 | 1 | 完成物流分拣中心和办公楼主体建设，启动设备安装工程。 | 年底前完成 | 刘昌兰 | 招商局 规划局 国土局 | 赵金山 况诗山 管大维 唐明鑫 | 况诗山 鲁宏来 |
| 12 | 傅家河社区建设 | 2 | 完成傅家河社区一期建设，启动傅家河社区二期建设。 | 1月开工， 年内封顶 | 刘昌兰 | 高新公司 | 管大维 宾 毅 陈 龙 | 杜少军 况诗山 鲁宏来 |
| 13 | 高新七路、 创新一路西段 | 4 | 10月底前完成高新七路一标段建设、加快创新一路西段建设。 | 按计划完成 | 刘昌兰 | 高新公司 | 白 瑾 宾 毅 杨弟军 | 杜少军 况诗山 白 瑾 鲁宏来 |
| 14 | 傅家河、冉家河 护堤加固工程 | 1.2 | 傅家河护堤加固完成一期建设，冉家河护堤加固进行前期准备。 | 年底前完成 | 刘昌兰 | 规划建设局 | 管大维 严海燕 姚 飞 | 杜少军 况诗山 鲁宏来 |
| 15 | 创新社区管理模式 |  | 探索社区新型管理模式。 | 年底前完成 | 刘昌兰 | 公安分局 社管局 | 杜少军 黄 波 严海燕 |  |
| 16 | 高新中学、小学、 幼儿园 | 4.3 | 督促完成建设，组织完成招教、招生工作。 | 2013年9月1日 正式开学 | 刘昌兰 | 社管局 规划局 | 杜少军 黄 波 管大维 | 邓玉娴 杨文奎 |
| 17 | 数字高新建设 |  | 对高新区的土地、规划、项目、交通、市政设施等形成完整闭合、互通互联的城市综合管理系统。 |  | 刘昌兰 | 国土局 规划局 | 郑家忠 赵金山 管大维 |  |
| 18 | 公安、国土、武警支队、交通、人力资源信息、农业科技、民政等大厦建设 |  | 督促公安、国土、武警支队机关大厦加快建设，交通、人力资源信息、农业科技、民政大厦加快完成设计并开工建设，协调外部环境。 |  | 刘昌兰 彭学军 | 社区局 国土局 | 管大维 况诗山 张修桥 杨文奎 | 赵金山、杜少军 况诗山、郑家忠 张修桥、康厚乾 黄 波、谢 奎 |
| 19 | 确保经济指标完成 |  | 生产总值增速30%以上，规模以上工业增加值增加35%以上，实现财政总收入3.5亿元。 | 年底前完成 | 谭祥美 | 经发局 财政局 | 陈绪平 陈 帆 |  |
| 20 | “三上”企业培育 |  | 新增规模以上工业企业4户、培育限额以上商贸服务企业4户。 | 年底前完成 | 谭祥美 | 经发局 | 陈绪平 杨帮斌 |  |
| 21 | 企业安全生产 |  | 参照县区安监局职能，严格安全生产监督管理，确保全区安全生产形势持续稳定。 | 年底前完成 | 谭祥美 | 经发局 | 陈绪平 杨帮斌 |  |
| 22 | 创建国家级高新区 |  | 申报文件、资料上报国务院。 | 年底前完成 | 谭祥美 | 经发局 规划局 | 陈绪平 管大维 |  |
| 23 | 双创工作 |  | 认真完成年度创建目标任务，确保各项考核顺利达标。 | 年底前完成 | 谭祥美 | 双创办 | 何国栋 |  |
| 24 | 雨润集团安康福润肉类加工有限公司正常生产 |  | 确保企业正常生产。 | 年底前完成 | 谭祥美 | 经发局 | 陈绪平 杨帮斌 |  |
| 25 | 庞大集团项目 全面建成投产 |  | 建成2个4S店 | 上半年建成 | 谭祥美 | 经发局 规划局 | 陈绪平 李晓明 | 赵金山 谢 奎 |
| 26 | 汽车商贸城二期建设 | 2 | 完成综合贸易城基础设施配套建设，开工建设五金机电和建材家居市场，建成4家汽车4S店。 | 年底前完成 | 谭祥美 | 招拍挂 方式确定 | 赵金山 管大维 陈绪平 | 赵金山 谢 奎 |
| 27 | 钒氮合金生产研发 | 2 | 一期4000吨钒氮合金生产线建成投产，开工建设科技研发中心。 | 一期工程6月30日前投产，科研中心开工。 | 谭祥美 | 规划局 经发局 | 李晓明 杨帮斌 胡 尧 | 黄 波 何万龙 |
| 28 | 三一工程机械 再制造工程 | 1 | 工程机械6S店建成，机械再制造、随车吊组装生产线投产。 | 9月前投产。 | 谭祥美 | 招商局 经发局 规划局 | 唐明鑫 陈绪平 李晓明 | 黄 波 何万龙 |
| 29 | 新型防火门业及铝塑型材生产项目 | 1.5 | 完成主体厂房、生产线及附属设施建设，年底前竣工。 | 年底前完成 | 谭祥美 | 招商局 规划局 经发局 | 唐明鑫 管大维 李晓明 陈绪平 | 黄 波 何万龙 |
| 30 | 水泥厂迁建 |  | 尧柏江华水泥厂、健平水泥厂迁建规划选址、勘察设计。 | “十二五”期间完成 | 谭祥美 | 经发局 规划局 | 陈绪平 管大维 |  |
| 31 | 高新医院 （儿童医院） |  | 外部环境保障。 | 主体建成 | 谭祥美 | 公安分局 社区管理局 | 康厚乾 黄 波 | 黄 波 何万龙 |
| 32 | 宝杰植化、安琪食品 建成投产 | 0.8 | 厂房建设，竣工投产。 | 6月建成投产 | 谭祥美 | 经发局 | 陈绪平 杨邦斌 | 黄 波 何万龙 |
| 33 | 花园大道北段、创新东路、科技路北段 | 0.3 | 花园大道北段9月底前开工，创新东路3月底前建成通车，科技路北段3月开工，年底建成。 | 按计划完成 | 谭祥美 | 高新公司 | 李晓明 | 谢 奎 黄 波 |
| 34 | 阳晨科技、民营企业大厦、仓房楼文化休闲中心 |  | 规划设计，开工建设，环境保障。 | 基础完成， 主体开工。 | 谭祥美 | 规划建设局 | 管大维 陈绪平 | 况诗山 谢 奎 张修桥 |
| 35 | 工业机器人 研发制造项目 | 1 | 完成主体厂房、生产线及附属设施建设，年底前投产。 | 年底前完成 | 谭祥美 | 招商局 规划局 | 唐明鑫 陈绪平 | 黄 波 何万龙 |
| 36 | 北医大迁扩建项目 | 1 | 生产线建成投产，研发中心开工建设。 | 建成投产 | 谭祥美 | 招商局 经发局 | 唐明鑫 陈绪平 管大维 | 黄 波 何万龙 |
| 37 | 富硒魔芋、 橡子深加工项目 | 0.5 | 完成主体厂房、生产线及附属设施建设，年底前投产。 | 年底前完成 | 谭祥美 | 招商局 规划局 | 唐明鑫 杨帮斌 | 黄 波 何万龙 |
| 38 | 招商工作 |  | 全年招商引资到位资金32亿元。 | 年底前完成 | 张志群 | 招商局 | 唐明鑫 胡 尧 黄紫莉 |  |
| 39 | 建筑垃圾节能 环保砖生产项目 | 0.8 | 完成主体厂房、生产线及附属设施建设，年底前投产。 | 年底前完成 | 张志群 | 招商局 | 唐明鑫 管大维 | 单林森 |
| 40 | 商贸物流城项目 |  | 规划用地500亩，建设农产品、冷链物流、百货、五金、建材家居等物流中心。建设电子商务仓储、配送物流中心。 | 项目签约落地 | 张志群 | 招商局 规划局 | 唐明鑫 黄紫莉 | 况诗山 宋文峰 |
| 41 | 总部经济项目 |  | 建立完善总部经济引入机制，重点引进3-5家企业总部入驻。 | 年底前完成 | 张志群 | 招商局 规划局 | 唐明鑫 胡 尧 |  |
| 42 | 富硒饮品产业项目 |  | 重点跟进康师傅集团、娃哈哈集团、西安殷荣饮品、北京华信忠良三豆饮等企业和项目 | 年底前完成 | 张志群 | 招商局 规划局 | 唐明鑫 胡 尧 |  |
| 43 | 高新产业孵化园 （电子信息产业园） | 1 | 重点跟进殷荣果汁饮料加工、LED生产、保温材料生产加工、服装生产加工、富硒蔬菜食用菌生产加工等项目 | 5月前入驻生产 | 张志群 | 招商局 规划局 高新公司 | 唐明鑫 黄紫莉 管大维 宾 毅 | 况诗山 鲁宏来 |
| 44 | 居尚花园社区 | 3 | 完成居尚花园社区一期建设，启动居尚花园二期建设。 | 加快建设，一期年内基本竣工 | 张志群 钱民强 | 高新公司 | 赵金山 李晓明 吴培俊 | 赵金山 谢 奎 |
| 45 | 建民社区 | 1.6 | 完成建民社区一期建设，启动二期建设。 |  | 张志群 | 高新公司 | 赵金山 管大维 宾 毅 | 况诗山 宋文峰 |
| 46 | 造林绿化 | 1.2 | 按照市委、市政府建设“生态高新”要求进行绿化。 |  | 张志群 | 高新绿化公司 | 宾 毅 蔡以平 |  |
| 47 | 高新大道 一标段、二标段 | 3 | 高新大道一标段11月底建成、 二标段上半年开工 | 按路网建设 计划完成 | 张志群 | 高新公司 | 管大维 宾 毅 杨弟军 | 赵金山 况诗山 宋文峰 |
| 48 | 供电工程 | 0.5 | 争取开工110千伏高新1号供电变电站，随路网延展配套35千伏、10千伏供电线路。 | 按电网建设 计划完成 | 张志群 | 高新公司 | 李晓明 马 军 | 况诗山 宋文峰 |
| 49 | 供水工程 | 0.5 | 启动江北莲花水厂一期建设，与道路建设同步配套供水管网建设。 |  | 张志群 | 高新公司 | 管大维 马 军 姚 飞 | 邓玉娴 杨文奎 |
| 50 | 建民污水厂项目 | 0.3 | 启动建设。 | 年底前启动 | 张志群 | 高新公司 | 管大维 张 轩 | 况诗山 宋文峰 |
| 51 | 人力资源管理 |  | 正式启动高新区人力资源管理系统。 |  | 张志群 | 办公室 | 郑家忠 陈 帆 |  |
| 52 | 高新大厦（含公安、国税、地税、工商、质监） |  | 上半年开工，2014年底前完成装修 |  | 张志群 | 办公室 高新公司 | 郑家忠 管大维 李 伟 宾 毅 | 宋文峰 陶福安 |
| 53 | 市妇幼保健院项目 |  |  | 加快建设， 配合完成 | 张志群 | 国土局 | 宋文峰 | 赵金山 宋文峰 |
| 54 | 安康之眼项目（超五星级酒店、高尔夫练习场）、国际饭店(五星级）、十天高速办公楼 |  | 安康国际饭店(五星级）年内完成封顶工程、十天高速公路办公楼加快完成设计并开工建设 | 跟进招商，配合启动招拍挂程序 | 张志群 |  | 赵金山 管大维 唐明鑫 | 杜少军 况诗山 宋文峰 张修桥 |
| 55 | 保障性住房建设及建筑行业质量安全 |  | 开工建设3500套，竣工2500套并保证区内建筑行业安全。 |  | 钱民强 | 高新公司 | 李晓明 张 轩 宾 毅 |  |
| 56 | 徐岭移民搬迁 安置社区 |  | 启动建设。 |  | 钱民强 | 高新公司 | 李晓明 | 杨友富 |
| 57 | 居尚现代城社区建设及物业管理 | 4.2 | 建设1000套经济适用房， 总建筑面积90000㎡。 | 2014年12月竣工 | 钱民强 | 高新公司 | 李晓明 雒顺义 | 黄 波 谢 奎 |
| 58 | 居尚路、金属镍专用道路建设 | 0.8 | 年底前完成居尚路建设， 8月底前完成金属镍专用公路建设。 |  | 钱民强 | 高新公司 | 李晓明 雒顺义 | 杨友富 邓玉娴 |
| 59 | 居尚现代城 入口广场、第二广场 | 0.3 | 入口广场5月1日前建成； 第二广场11月1日前建成。 |  | 钱民强 | 高新公司 | 李晓明 雒顺义 | 谢 奎 |
| 60 | 环保大厦 |  | 督促加快完成设计并开工建设， 协调外部环境。 |  | 钱民强 | 市环保局 |  | 张修桥 |
| 61 | 三大生态主题公园 建设、市民广场 | 6 | 公园首期建成并正式运营，广场建成。 | 10月1日前建成 | 张先政 | 规划局 | 李 伟 宾 毅 | 邓玉娴 杨文奎 张修桥 |
| 62 | 学府路、高新二路、高新四路 |  | 8月20日前完成学府路建设，高新二路上半年开工建设，高新四路8月20日前完成建设。 |  | 张先政 | 高新公司 | 李 伟 宾 毅 | 邓玉娴 张修桥 杨文奎 |
| 63 | 地电、财税大厦建设 |  | 督促加快完成设计并开工建设， 协调外部环境。 |  | 张先政 | 财政局 | 管大维 李晓明 宾 毅 | 张修桥 |
| 64 | 重点工程 外部环境保障 |  | 重点解决阻工问题，保障工程顺利建设。 |  | 彭学军 | 高新公安 | 王丛生 梁 军 |  |
| 65 | 核心区电子眼 监控安装项目 |  |  |  | 彭学军 | 高新公安 | 王丛生 梁 军 |  |
| 66 | 综治维稳工作 |  | 高新区内治安、信访、维稳、交通 管理工作、平安创建工作。 |  | 彭学军 | 高新公安 信访办 |  |  |